GUÍA PARA EL LLENADO DEL RESUMEN DE ESTIMACIÓN

- ENCABEZADO:

FECHA DE ELABORACIÓN:

Deberá ser dentro de los 6 días posteriores a la fecha de corte del período.

N° DE ESTIMACIÓN:

El número que corresponda.

NOTA: Cuando exista una ampliación de monto las estimaciones se llamaran: 1convenio ó  n convenio finiquito.

PERÍODO DE ESTIMACIÓN:

Anotar fecha de inicio y término del período.

NOTA: El periodo no deberá ser mayor a un mes y deberá comprender solamente fechas del mismo mes.

IMPORTE:

Se deberá anotar con número el importe total de la estimación.

PROGRAMA:

Se deberá anotar el nombre de la procedencia de los recursos con los cuales se ejecutará la obra.  Estos se encuentran descritos en las declaraciones del “INSTITUTO” en el inciso I.5 del contrato.

No. DE CONTRATO:

Deberá ser igual a como aparece en el contrato.

NOMBRE DE LA OBRA:

Deberá ser como aparece en la cláusula primera del contrato, incluyendo signos de puntuación, números y conservar el orden de los mismos.

CONTRATISTA:

Se deberá anotar la razón social del contratista, como aparece en el contrato.

LOCALIDAD:

Se deberá anotar la localidad donde se realizan los trabajos correspondientes al contrato.

MUNICIPIO:

Se deberá anotar el municipio al cual pertenece la localidad en donde se realizan los trabajos correspondientes al contrato.

FECHA DE INICIO:

Se deberá anotar la fecha de inicio de los trabajos. Esta fecha se encuentra en la cláusula tercera del contrato.

NOTA: En caso de haber un diferimiento, ampliación de tiempo o suspensión, se adicionará(n) la(s) fecha(s) de inicio según corresponda.

FECHA DE TERMINACIÓN:

Se deberá anotar la fecha  de término de los trabajos. Esta fecha se encuentra en la cláusula tercera del contrato.

NOTA: En caso de haber un diferimiento, ampliación de tiempo o suspensión, se adicionará(n) la(s) fecha(s) de término según corresponda.

FECHA DE CONTRATO:

Deberá ser la fecha de firma del contrato,  la cual se encuentra en la última hoja (antes de donde aparecen las firmas de las personas que lo celebran).

MONTO CONTRATADO:

Se deberá anotar el importe contratado con IVA, el cual aparece en la cláusula segunda del contrato.

NOTA: En caso de haber una o más ampliaciones de monto, se deberán de anotar los importes con IVA correspondientes a los convenios que se otorguen al contrato.

ANTICIPO:

Se deberá anotar el importe del anticipo con IVA, igual a como aparece en la factura correspondiente.

IMPORTE CON LETRAS

Se deberá anotar con letras el importe total de la estimación.

- IMPORTES:

PARTIDA:

Se deberá anotar la clave de cada una de las partidas estimadas, igual a como aparece en el catálogo de conceptos de obra autorizado por parte del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA PARTIDA):

Se deberá anotar el nombre de la partida igual a como aparece en el catálogo de conceptos de obra autorizado por parte del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:

Se deberá anotar con números el importe correspondiente a la partida que se esté estimando.

IMPORTE ANTERIOR:

Se deberá anotar con número el importe correspondiente a la columna de importe de estimación de la estimación anterior. En caso de ser la primera estimación este importe será igual a cero.

IMPORTE ACUMULADO:

Será el resultado de la suma de las columnas de importe de estimación e importe anterior.

IMPORTE CONTRATADO:

Se deberá anotar el importe de cada una de las partidas tal y como aparecen en el catálogo de conceptos autorizados por el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.

SALDO POR EJERCER:

Será el resultado de la diferencia de las columnas de importe contratado e importe acumulado.

- FIRMAS:

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN:

Deberá ser el nombre completo, cargo y firma del director de construcción del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN:

Deberá ser el nombre completo, cargo y firma del subdirector de construcción correspondiente del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.

JEFE DE CONSTRUCCIÓN:

Deberá ser el nombre completo, cargo y firma del jefe de construcción correspondiente del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.

RESIDENTE DE OBRA:

Deberá ser el nombre completo, cargo y firma del residente de obra correspondiente del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán.

CONTRATISTA:

Deberá ser el nombre, cargo y firma del representante legal, el cual aparece en el contrato.

EJEMPLOS RESÚMENES DE ESTIMACIÓN

Formato resumen normal.

5.1 RESUMEN DE ESTIMACION.xls

Formato resumen con ampliación.

5.2 RESUMEN DE ESTIMACION AMPLIACION SUBTOTAL.xlsx